## Slide 1: MatchReport
Projektzwischenstand

## Slide 2: Projektteam / Einteilungen
Projektteam: Stojcevic Aleksandar (PL)
Projektmanagement: Stojcevic Aleksandar
Mockup / Design: Stojcevic Aleksandar
Frontendprogrammierung: Stojcevic Aleksandar
Backendprogrammierung: Stojcevic Aleksandar
Datenbankverwaltung: Stojcevic Aleksandar
API-Management: Stojcevic Aleksandar

## Slide 3: Aktueller Projektzwischenstand
Projektmanagement / Projektplanung
  Status: abgeschlossen
  Beschreibung: Projektpläne wie z.B. PSP, Umweltdiagramm, etc.
  Erledigt von: Stojcevic Aleksandar
  Erledigt am: vor zwei Wochen oder so keine Ahnung

## Slide 4: Aktueller Projektzwischenstand
Design
  Status: in Bearbeitung
  Beschreibung: Erstellen von groben, grundsätzlichen Mockups für Desktop- und Mobilansicht
  Erledigt von: Stojcevic Aleksandar
  Erledigt am: voraussichtlich 20. Dezember 2023

## Slide 5: Aktueller Projektzwischenstand
API-Experimentierung
  Status:in Bearbeitung
  Beschreibung: Erforschung der SofaScores API mit Insomnia und Einbindung in JavaScript Code
  Erledigt von: Stojcevic Aleksandar
  Erledigt am: voraussichtlich Januar 2024

## Slide 7: Erfolge
Das Projekt hat gerade erst begonnen
  Da kann man keine richtigen Erfolge haben
  Die API funktioniert halt, mit Insomnia und auch teilweise im Code

## Slide 8: Weiteres Vorgehen
Januar 2024
  API-Daten können einfach geholt werden
  Frontend / UI für Desktop Website fertig
Februar 2024
  GPT-Integrierung für Generierung von MatchReports
März 2024
  Datenbank-Einbindung, sodass man Accounts erstellen kann
April 2024
  Mobile App mit selben Funktionen wie die Website
Mai 2024
  Projektende

## Slide 9: Präsentation Ende
MatchReport Projektzwischenstand